竞争性磋商文件

采购项目名称：贵州省2024年取水监测计量体系建设项目监理

采购项目编号：GZSWDXSJC2024-02

招   标   人：贵州省水文水资源局

2024年6月

目     录

第一部分  采购邀请	1

第二部分  竞争性磋商前附表	3

第三部分  竞争性磋商须知	6

第四部分  评审标准	11

第五部分  采购需求	14

第六部分  合同条款及格式（参考文本）	19

第七部分  响应文件格式	35

# 第一部分  采购邀请函

1、项目名称：贵州省2024年取水监测计量体系建设项目监理

2、项目编号：GZSWDXSJC2024-02

3、采购方式：竞争性磋商

4、采购货物或服务情况：

（1）采购主要内容：对贵州省2024年取水监测计量体系建设项目监理服务（详见第五部分 采购需求）

（2）采购数量：1项

（3）采购预算：110000.00元

（4）主要技术、服务和安全要求：详见第五部分 采购需求

（5）交货时间或服务时间：项目计划建设期半年（如项目建设实际工期延长，则监理服务期也相应延长），监理质保服务期：1年

（6）交货地点或服务地点：招标人指定地点。

（7）其他事项（如样品提交、现场踏勘等）：招标人不组织踏勘，投标人可自行踏勘。

5、投标人资格要求

（1）一般资格要求

投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供证明材料（包括但不限于）：

①具有独立法人资格的营销企业（提供法人营业执照或事业单位法人证书）；

②参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，并提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

③具有履行合同所必需的人员、设施设备和专业技术能力，具有水利工程施工监理乙级及以上监理资质；

④本次招标不接受联合体投标；

⑤具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年或2023年财务审计报告）；

⑥有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录（提供2024年任意一个月的缴税证明及社保缴纳凭证）

⑦法律、行政法规规定的其他条件。

（2）特殊资格要求：

投标人必须为中国大陆境内注册。

6、竞标文件获取方式：

登录贵州省水文水资源局官网下载（网址：http://gzswj.guizhou.gov.cn/）；

7、竞标文件递交截止时间（北京时间）：2024年 6 月 25 日14：50（迟到的竞标文件将不予接收）

8、竞标文件递交地点：贵州省水文水资源局5号楼2楼会议室二（贵州省贵阳市南明区西湖巷29号）；

9、竞标有效期：竞标文件递交截止日后30天（公历日）；

10、竞标文件份数：正本壹份、副本贰份，电子版本壹份；

11、磋商时间：2024年 6 月 25 日15：00；

12、磋商地点：贵州省水文水资源局（贵州省贵阳市南明区西湖巷29号）；

13、招标人名称：贵州省水文水资源局

联系地址：贵州省贵阳市西湖巷29号

项目联系人：张承凤

联系电话：18685047407

邮    箱：583358242@qq.com

# 第二部分  竞争性磋商前附表

说明：如采购文件中其他部分与本表不一致时，以本表为准。

| 项目名称 | 贵州省2024年取水监测计量体系建设项目监理 |
| --- | --- |
| 项目编号 | GZSWDXSJC2024-02 |
| 招 标 人 | 贵州省水文水资源局 |
| 采购内容 | 对贵州省2024年取水监测计量体系建设项目的实施进行全程监理及质保期监理服务（详见第五部分 采购需求）。监理要对本项目设计优化、实施和验收阶段的安全，投资、质量、进度、变更、合同、文档、知识产权保护以及协调有关单位之间的工作关系等方面进行有效控制和管理 |
| 项目建设地点 | 招标人指定地点 |
| 项目投资 | 项目总投资：409.25万元 |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 服务时间 | 项目计划建设期1年（如项目建设实际工期延长，则监理服务期也相应延长），监理质保服务期：1年 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 投 标 人 资格要求 | 1、一般资格要求 （1）具有独立法人资格的营销企业（提供法人营业执照或事业单位法人证书）； （2）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，并提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （3）具有履行合同所必需的人员、设施设备和专业技术能力，具有梳理工程施工监理乙级及以上资质； （4）本次招标不接受联合体投标； （5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年或2023年财务审计报告）； （6）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录（提供2024年任意一个月的缴税证明及社保缴纳凭证） （7）法律、行政法规规定的其他条件。 2、特殊资格要求 投标人必须为中国大陆境内注册。 注:提供的资质复印件不清晰，不能有效证明投标人资质情况，经磋商小组专家审查，将视为该资质未提供。 |
| 现场踏勘 | 投标人自行踏勘。 |
| 标前会议 | 本次竞谈不组织标前会议 |
| 投标报价 | 二次总价报价。 |
| 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 偏 离 | 不允许有实质性偏离。投标文件偏离磋商文件的非实质性要求和条件的，允许澄清和补正。 |
| 付款方式 | 1、自合同签定之日期，乙方向甲方提交合同金额5%的履约保证金，按招标文件及其相关要求驻场，并提交监理大纲及实施细则后，即可提出支付申请，甲方在7个工作日内向乙方支付至合同总金额的50%。 2、所有合同验收后，乙方即可提出支付申请，甲方在7个工作日内向乙方支付至合同总金额的100%。 3、乙方须配合甲方做好项目档案材料等归档工作，待整个项目竣工验收后，乙方服务期满，即可提出支付申请，甲方在7个工作日内向乙方退还全部履约保证金。 |
| 投标人要求澄清磋商文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日3天前 |
| 最高投标限价 | 人民币110000.00元.投标人的投标报价不得高于最高投标限价，否则按无效投标处理。 |
| 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起30天。 |
| 文档要求 | 1、纸质投标文件：正本壹份、副本贰份；电子投标文件壹份。 2、投标文件电子文档必须用正规厂家生产的正版CD、DVD光盘或U盘刻录，并确保刻录内容与纸质文档内容完全一致，无任何缺漏； 3、投标文件电子文档不得以任何方式进行加密，按照投标纸质文件报送密封方式进行密封，与纸质投标文件一同报送。 |
| 装订要求 | 纸质投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码，必须采用胶装，不允许采用活页装订。正本与副本一起密封，并在封套封口处加盖投标人单位公章，磋商现场递交。 |
| 封套上写明 | （项目名称）投标文件 投标人名称： （加盖公章） 投标人联系人： 投标人联系电话： |
| 递交投标文件地点 | 贵州省水文水资源局5号楼2楼会议室二（贵州省贵阳市南明区西湖巷29号） |
| 投标截止 时间 | 2024年 6 月 25 日 14 时 50 分截止 |
| 是否退还投标文件 | 否 |
| 磋商时间和 地点 | 磋商时间：2024年 6 月 25 日 15 时 00 分 磋商地点：同递交投标文件地点 |
| 磋商验证资料 | 磋商时投标人须出具：投标人的法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件；若法定代表人出席则只需出具法定代表人身份证明书原件及本人身份证原件。 |
| 定标方式 | 磋商小组根据投标人得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。招标人依据磋商小组推荐的中标候选人先后顺序确定中标人。 |
| 合同签订 | 中标人收到中标通知书后30天内 |
| 备 注 | 如响应文件中有英文或其它语种时，请翻译成简体中文。 |
| 代理服务费 | 无 |

# 第三部分  竞争性磋商须知

一、说明

1.1  合格的投标人

1.1.1 投标人符合“竞争性磋商前附表”中投标人资格要求及竞争性磋商文件规定的其它要求。

1.1.2 中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的，合法运作并独立于招标人且符合投标人资格要求的投标人均可参加投标。

1.1.3 本项目不接受联合体投标。

1.1.4 招标人有权对投标人进行资格审查。

1.1.5 投标人不得直接或间接地与招标人或其附属机构有任何关联。

二、竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的澄清

2.1.1 投标人对竞争性磋商文件如有疑点要求澄清，须在响应文件提交的截止时间3日前以书面、传真形式通知招标人，招标人将以书面、传真做出答复，逾期不接受。

2.1.2 竞争性磋商文件的修改

招标人或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标人应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的投标人；不足5日的，招标人应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件编制说明

3.1  投标的语言及计量标准

3.1.1 投标人提交的响应文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文书写。对于任何非简体中文的资料，都应提供简体中文翻译本，在解释时以简体中文翻译本为准。

3.2  响应文件构成

3.2.1 投标人应认真阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件的要求提供投标资料，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对竞争性磋商文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。签订合同前，中标人须提供响应文件中所有原件交招标人验证，如招标人发现成交投标人提供虚假材料，则取消成交投标人资格，并决定成交投标人是否按中标候选人顺延或重新采购。

3.2.2 投标的语言：投标人提交的响应文件以及投标人与采购机构就有关投标的所有来往函电均应以中文书写。

3.2.3 投标人应按竞争性磋商文件第七部分提供的格式编写其响应文件，投标人不得缺少任何竞争性磋商文件要求填写的表格或提交的资料，并按要求签字和盖章。

3.2.4 投标人应将响应文件按顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并胶装成册。

3.2.5 本项目报价包括：完成项目总投资所需全部监理费用。

3.2.6 投标人提供的服务一律用人民币报价。

3.2.7 投标人应准备一份响应文件正本和竞争性磋商文件中规定数目的副本，及一份电子版本（使用U盘储存，WORD、EXCEL格式），每套响应文件须清楚地标明 “正本”“副本”字样。若正本和副本不符，以正本为准，电子版本与纸制文件不符，以纸制文件为准。

3.2.8 任何行间插字、涂改或增删，必须由投标授权代表或法定代表人签字才有效。

3.3 响应文件格式

3.3.1 投标人应按竞争性磋商文件附件中提供的“响应文件格式”填写。（格式附后）

未按规定对投标资料进行密封和封装，招标人有权拒绝接收。

3.4 投标报价和货币

3.4.1 在投标有效期和合同有效期内，投标人对投标服务的报价，应固定不变。投标报价应按“竞争性磋商前附表”的要求报价，以人民币为结算单位。

3.4.2 投标的有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的税收。

3.4.3 对于非标准的投标，还应填报报价明细表（报价明细表格式由投标人自行设计）。

3.4.4 投标报价编制原则：

3.4.4.1 按市场价取费。

3.4.4.2 报价中应包括招标代理费及完成该项目所需全部费用。

3.4.4.3 各投标人应按招标人提供的服务需求，计算项目实施工作量和报价，若由于投标人原因漏项、漏算、错算等造成报价失误，招标人将认为这些项目费用已包含在总价中，一旦成交后不得要求另行调整增加，并不得以此为由影响服务质量。

3.4.5投标人应在投标报价表上标明小写与大写，小写与大写不符的，以大写为准。如果因投标人原因引起的报价失误，同时又被磋商时所接受，其后果由投标人自负。

3.5投标有效期

3.5.1 根据本须知4.2条款规定，投标应在规定的磋商日后的“竞争性磋商前附表”中所述时期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

3.5.2 特殊情况下，在原响应文件递交的截止时间之前，招标人可要求投标人同意延长投标有效期。

3.6 响应文件的式样和签署

3.6.1 响应文件的正本需打印或用不退色墨水书写，响应文件格式规定签字或盖章的地方必须由投标人法定代表人或法定代表授权委托人签字或盖章，响应文件的副本可采用正本的复印件。

3.6.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或法定代表授权委托人签字并加盖公章，方才有效。响应文件每本须加盖骑缝章。

3.6.3 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自行负责。

四、响应文件的递交

4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1 磋商现场核验资料

投标人的法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件；若法定代表人出席只需则出具法定代表人身份证明书原件及本人身份证原件。

不符合验证要求的投标人视为无效标。

4.1.2 未按采购文件要求加以标记和密封的，招标人有权拒绝接收。

4.2 迟交的投标文件

4.2.1 在“竞争性磋商前附表”中规定的投标截止期后送到的任何投标文件，招标人将拒绝接收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标人在递交投标文件前，可以修改或撤回其投标，但招标人必须在规定的投标截止期之前，收到修改或撤回的书面通知。

4.3.2 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

4.3.3 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、评审程序和评审方法

5.1 磋商小组

由省局成立专家组进行评审。专家（以下排名不分先后）由相关业务处室共同组成。

5.2 响应文件的澄清

5.2.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.2.2 磋商小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.3  响应文件的初审

5.3.1 磋商小组将要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求，磋商小组决定投标的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.4 评审方法

5.4.1 磋商过程

5.4.1.1 磋商小组所有成员应当集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。

5.4.1.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字。

5.4.1.3磋商结束后，所有实质性响应的投标人须提交最后报价（二次报价）（以书面形式确认，并由磋商投标人授权代表签署）。

5.4.1.4 被磋商小组认定为未实质性响应磋商文件的响应文件，投标人不再进入下一轮磋商报价。

5.4.1.5 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.4.2 确定成交投标人

5.4.2.1 磋商结束后，综合评分最高的为最终成交投标人。

5.4.2.2 招标人将在磋商公告发布的媒体上公示成交结果。

5.4.2.3 确定服务后，招标人将以书面形式向最终成交投标人发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

5.4.2.4《磋商文件》、《磋商文件》澄清文件、《响应文件》、《响应文件》澄清文件、《投标人现场承诺书》和《中标通知书》将作为签订合同的依据。

六、磋商纪律、原则

6.1 评审工作应严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及有关政策、法令，保护采购单位、投标人的合法权益，做到公正、公开、公平，遵循竞争、择优的原则。

6.2 评审工作由磋商小组进行，纪检监察室全程监督。

6.3 评委及有关人员应严格遵循国家的有关法律、法令、公正廉洁，不徇私情，应当客观、公正地履行职务、遵守职业道德。

6.4 磋商期间，评委和有关工作人员必须严格遵守磋商工作纪律和保密的规定，不得以任何形式，将磋商情况和投标情况透露给与投标有关的单位和个人；如有违反，将按照有关法律、法规的规定进行处理。

6.5 从磋商之日起，至《成交通知书》发出之日止，任何投标人不得与评委、采购单位及有关工作人员私下接触或联系。投标人企图影响评审的任何活动或采用不正当手段骗取成交的，成交无效，并将依照《中华人民共和国政府采购法》及有关法规进行处理。

6.6 评审的依据是竞争性磋商文件的规定和要求，以及响应文件和磋商小组审核的响应文件的补充资料，而不是其他任何资料。

6.7 磋商小组有权要求投标人对响应文件中不明确的地方作出解释和澄清，并用书面方式予以确认。澄清后满足要求的，按有效标接收。

6.8 磋商小组按照《中华人民共和国政府采购法》及相关规定，依据竞争性磋商文件的规定和要求，就响应文件提供的资格、资质、资信证明文件，以及有关资料，对投标人的资格进行确认后，并按照竞争性磋商文件中规定的评审办法进行评议。

6.9 评委对评审结果共同负责，并在《评审报告》上签名确认。

七、合同的授予

7.1 质疑

7.1.1 对本项目成交结果存在质疑的投标人，可以在法定时期内采用书面原件形式列举具体理由，同时提交有效证据向招标人提出质疑。

7.1.2 投标人行使质疑权时，须坚持“谁质疑谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，招标人将遵循“谁过错谁负担”的原则，由过错方缴纳相关调查论证费用。

7.1.3 无论是质疑或被质疑，投标人均须主动配合招标人寻找相关证据，对于招标人要求补充的证据材料，投标人不能无故推脱或者不予配合。

7.2  追加磋商服务数量的权力

7.2.1 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

7.3 签订合同

7.3.1 成交投标人自收到成交通知书之日起三十日内未能按竞争性磋商文件要求与招标人签订政府采购合同，逾期将视为自动放弃成交资格，招标人将顺延下一成交候选人为成交人，依次类推。

# 第四部分  评审标准

- 形式审查

1.投标人的法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件；若法定代表人出席则只需出具法定代表人身份证明书原件及本人身份证原件。

2.不符合验证要求的投标人视为无效标。

二、资格审查

1.投标函；

2.法定代表人证明书或法定代表人授权书；

3.资格证明文件：

①有效的营业执照或事业单位法人证书（投标人必须为中国大陆境内注册，复印件加盖公章）；

②参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自行承诺，格式自拟）；

③具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年或2023年财务审计报告）；

④具有水利工程施工监理乙级及以上监理资质；

⑤有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录（提供2024年任意一个月的缴税证明及社保缴纳凭证）；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

- 评分标准（综合评分法）

（一）评标标准

| 评审项目 | 评 分 标 准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 （满分10分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×10 注：①最后磋商报价指满足磋商文件要求并磋商后各投标人的最终报价。 ②项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 ③评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场提交相关证明材料，由评标委员会甄别是否有效，不能提供或经甄别后无效的，报价分计0分。 |  | 10分 |
| 商务分 （满分50分） | 相关项目业绩 | 投标单位近三年（2021年至今）完成水利工程监理项目，任意一个业绩一个得5分，加到满分30分为止（合同书或中标通知书，复印件加盖公章）。 | 30分 |
|  | 监理人员配置 | 1.1.拟投入本项目的总监理工程师具有水利工程施工监理专业国家注册监理工程师证书，且具有水利工程相关专业高级职称的，得10分。不满足不得分。 2. 拟派的专业监理工程师具有水利工程施工监理专业国家注册监理工程师证书，每增加1人得5分，最高10分。 以上人员提供相关资格证书或登记证书复印件，且在投标单位缴纳的2024年任意一个月的社保证明复印件，并加盖投标单位公章。 | 20分 |
| 技术分 （满分40分） | 监理大纲 | 对于分析本项目的重点、难点、热点问题，并提出相应措施方案；在投资控制、质量控制、进度控制、安全控制、合同管理、信息（档案）管理、现场组织协调等7个方面的监理措施。 1．技术文件阐述明细、合理，方法得当且有针对性的，得40～25分； 2．技术文件有阐述、安排基本合理，方法得当的，得25～10分； 3．技术文件不够明确或不合理的，得10～0分。 | 40分 |
| 得分合计 |  |  | 100分 |

（二）评标总得分计算方法：

评标总得分＝（F1＋F2＋F3＋……＋Fn）/n

F1、F2……Fn分别为各项评分因素的汇总得分；n为专家人数。

注：以上打分计算最终得分保留小数两位。

（三）排序原则：按评审得分由高到低顺序排序。得分相同的，按技术指标得分由高到低排列，技术指标得分排列相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

（四）成交原则：由磋商小组根据计算各有效投标人的最终得分排名，确定排名最高的为中标单位。

备注：1.开标时，投标文件中报价一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收。

# 第五部分  采购需求

#### 一、采购项目一览表

| 采购项目名称 | 采购 预算 （万元） | 保证金 （万元） | 成交投标人数量 （名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵州省2024年取水监测计量体系建设项目监理 | 11 | 0 | 1 | 1、超过本项目采购预算将失去成为中标候选投标人的资格。 2、参加本项目的投标人必须为中国大陆境内注册。 |

#### 二、项目概况

为贯彻落实《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）和《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（国办发〔2013〕2号）及《贵州省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》（黔府发〔2013〕27号）的要求，加强水量水质监测能力建设，逐步建立省、市（州）水资源监控管理平台，为强化监督考核提供技术支撑，推动最严格水资源管理制度考核工作。

按照《贵州省2024年水资源管理工作要点》要求，本次建设方案涵盖内容为未实现取水计量在线监测的206个河道外非农业取水口。为加强贵州省水资源监控能力建设，落实2024年取水口计量监测建设任务，切实提高取水量计量率和在线计量率，使截至2023年已颁规模以上河道外非农取水许可证取水口水量计量率达到100%，在线计量率达到100%，接入取用水管理平台率达到100%。压实取用水户取水计量主体责任，做到数出有据、一数一源。有效推动落实水资源刚性约束要求，强化取用水动态监管，提高水资源管理智慧化水平。

#### 三、技术需求

（一）监理阶段：监理过程要覆盖本项目建设内容以下各阶段及质保期监理服务。

实施阶段；

合同（完工）验收阶段；

试运行阶段；

项目竣工验收阶段。

（二）监理范围

监理要对本项目以下方面进行有效控制和管理：

项目优化设计、实施和验收阶段的安全管理，投资控制、质量控制、进度控制、变更控制、合同管理、文档管理、知识产权保护以及协调有关单位之间的工作关系。

（四）监理职责

1、项目组织及相关技术把关

1.1审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案；

1.2审核和确认承建单位的组织和实施方案，承建单位提交的《项目计划》；

1.3审核和确认承建单位的项目质量保证计划、质量控制体系；

1.4审核和确认承建单位的第三方测试方案；

1.5审核和确认承建单位的项目进度计划和进度控制节点；

1.6审核和确认系统安全性。

2、项目质量控制

2.1系统集成质量的控制

2.1.1系统集成方案的审核和确认；

2.1.2审核关键设备、系统软件选型方案，协助系统集成商和建设方进行选型；

2.1.3对采购的硬件设备的质量进行检验、测试和验收；

2.1.4对设备安装、系统软件的安装调试进行验收；

2.1.5对系统集成进行总体验收。

2.2人员培训的质量控制

2.2.1审核确认承建单位的培训计划；

2.2.2监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；

2.2.3监督审查考核工作，评估培训效果；

2.2.4审核确认承建单位的培训总结报告。

2.3项目进度控制

2.3.1审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

2.3.2对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

2.3.3当工期目标偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

3、项目投资控制

3.1通过对工程实施中的方案及设计的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

3.2协助建设单位做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与工程质量与形象进度结合起来。

4、项目合同管理

4.1跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

4.2对合同工期的延误和延期进行审核确认；

4.3对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

4.4根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

5、信息管理／项目文档管理

5.1做好监理日记及项目大事记；

5.2做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

5.3做好项目协调会、技术专题会等各项会议纪要；

5.4管理好实施期间的各类、各方技术文档；

5.5做好项目周报；

5.6做好监理建议书和监理通知书存档；

5.7阶段性项目总结。

6、经业主委托，负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

7、其他相关工作。

（五）其它要求

1、人员要求

/ 。

2、售后服务内容

2.1投标人在质量保证期内应当为招标人提供以下技术支持和服务：

2．1.1电话咨询

投标人应当为招标人提供技术援助电话，解答招标人在使用中遇到的问题，及时为招标人提出解决问题的建议。

2.1.2现场响应

招标人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人应在4小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在4小时内解决的，应在12小时内提供备用产品，使招标人能够正常使用。

3、质保期外服务要求

3.1质量保证期过后，投标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

3.2质量保证期过后，招标人需要继续由原投标人提供售后服务的，该投标人应以优惠价格提供售后服务。

# 第六部分  合同条款及格式（参考文本）

- 水利工程建设监理合同书

委 托 人：贵州省水文水资源局

监 理 人：

合同编号：

合同名称：贵州省2024年取水监测计量体系建设项目监理

签定地点：

签定时间：        年    月    日

依据国家有关法律、法规，	（委托人名称） （以下简称委托人），委托 	      （以下简称监理人），提供贵州省2024年取水监测计量体系建设项目监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：贵州省2024年取水监测计量体系建设项目

2、建设地点：全省9个市州境内

3、工程等别（级）：/

4、总投资（万元）：    409.25万元

5、工期：项目计划建设期半年，质保期 1年

二、监理范围

1、监理项目名称：贵州省2024年取水监测计量体系建设项目监理

2、监理项目内容及主要特性参数：       /

3、监理项目投资：           万元

4、监理阶段：监理过程要覆盖本项目建设内容以下各阶段及质保期监理服务（工程保修期 1年）。

实施阶段；合同（完工）验收阶段；试运行阶段；项目竣工验收阶段。

三、监理服务内容和期限

1、监理服务内容：按专用合同条款约定。

2、监理服务期限：施工期监理 半 年（如项目建设实际工期延长，则监理服务期也相应延长），以及工程保修期监理服务1年。

四、监理服务酬金

监理正常服务酬金为（大写）	 （小写：     ）元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。

五、监理合同的组成文件及解释顺序

1、监理合同书（含补充协议）；

2、中标通知书；

3、监理竞争性磋商文件；

4、监理投标文件；

5、监理大纲；

6、双方确认需进入合同的其他文件。

六、如磋商文件包含的内容而投标文件未包含以磋商文件为准，如投标文件包含的内容而磋商文件未包含以投标文件为准。

七、本合同书经双方法定代表人签章或其授权代表人签署全姓名并加盖本单位公章后生效。

八、本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本	 份，委托人执 	份，监理人执 	份。

通用合同条款

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（1）“项目”是指委托人委托实施监理的项目。

（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指监理人派驻本项目现场实施监理业务的组织。

（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就项目建设有关事宜签订合同的当事人。

（7）“项目监理的正常工作”是指双方在专用条款中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

（8）“项目监理的附加工作”是指：

① 委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；

② 由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（9）“项目监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条　信息系统项目委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条款中议定的部门规章或项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条　本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第四条　监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条款中约定的监理项目范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条　监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

第六条　监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条　在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本项目、本合同业务有关的保密资料。监理方需签订保密协议。

委托人义务

第八条　委托人在项目竣工之后应向监理人支付监理费。

第九条　委托人应当负责项目建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。

第十条　委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与项目有关的为监理工作所需要的项目资料。

第十一条　委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条　委托人应当授权一名熟悉项目情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第十三条　委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条　委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

（1）与本项目合作的原材料、设备等生产厂家名录。

（2）提供与本项目有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条　委托人应向监理人提供合同专用条款约定的设施。

第十六条　根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条款中予以明确。

监理人权利

第十七条　监理人在委托人委托的项目范围内，享有以下权利：

（1）对项目建设有关事项包括项目规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

（2）对项目设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高项目造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现项目设计不符合国家颁布的信息系统工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

（3）审批项目施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（4）主持项目建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（5）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

（6）项目质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的分部分项和不安全作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（7）项目施工进度的检查、监督权，以及项目实际竣工日期提前或超过项目合同规定的竣工期限的签认权。

（8）在项目合同约定的项目价格范围内，进度款支付的审核和签认权，以及项目结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付进度款等。

第十八条　监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了项目费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现项目承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条　在委托的项目范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府信息化行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。

委托人权利

第二十条　委托人有选定项目总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十一条　委托人有对项目规模、设计标准和设计使用功能要求的认定权，以及对项目变更的审批权。

第二十二条　监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十三条　委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十四条　当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或项目造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人责任

第二十五条　监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因项目建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十六条　监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。

第二十七条　监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第二十八条　监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人责任

第二十九条　委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

第三十条　委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第三十一条　由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

第三十二条　在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十三条　监理人向委托人办理完竣工验收或项目移交手续，承包人和委托人已签订项目保修责任书，监理人收到全部监理报酬，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第三十四条　当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十五条　监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

第三十六条　当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十七条　合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

第三十八条　正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条款中第四十条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第三十九条　支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条款约定。

第四十条　如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

第四十一条　如果在监理过程中，国家政策出现对监理取费等调整，本合同价格不变，不调整。

其  他

第四十二条　在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第四十三条　监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十四条　监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十五条　监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本项目使用或复制此类文件。

争议的解决

第四十六条　因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。

专用合同条款

第二条　本合同适用的法律及监理依据：

（1）《国家信息化领导小组关于电子政务建设指导意见》；

（2） 信息产业部《水利工程施工监理暂行规定》；

（3） 国家标准委、国务院信息办《电子政务标准化指南第一版》；

（4） 国家标准委、国务院信息办《信息化工程监理规范第一版》；

（5）现行的计算机网络工程建设施工及验收规范和软件开发、电子政务建设工程质量检验评定标准；

（6）本项目技术规范、批复的立项文件，设计说明等。

第四条　监理业务范围和监理工作内容：

一、监理范围：

监理要对本项目以下方面进行有效控制和管理：

项目优化设计、实施和验收阶段的安全管理，投资控制、质量控制、进度控制、变更控制、合同管理、文档管理、知识产权保护以及协调有关单位之间的工作关系。

二、监理工作内容：

1、项目组织及相关技术把关

1.1审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案；

1.2审核和确认承建单位的组织和实施方案，承建单位提交的《项目计划》；

1.3审核和确认承建单位的项目质量保证计划、质量控制体系；

1.4审核和确认承建单位的第三方测试方案；

1.5审核和确认承建单位的项目进度计划和进度控制节点；

1.6审核和确认系统安全性。

2、项目质量控制

2.1系统集成质量的控制

2.1.1系统集成方案的审核和确认；

2.1.2审核关键设备、系统软件选型方案，协助系统集成商和建设方进行选型；

2.1.3对采购的硬件设备的质量进行检验、测试和验收；

2.1.4对设备安装、系统软件的安装调试进行验收；

2.1.5对系统集成进行总体验收。

2.2人员培训的质量控制

2.2.1审核确认承建单位的培训计划；

2.2.2监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；

2.2.3监督审查考核工作，评估培训效果；

2.2.4审核确认承建单位的培训总结报告。

2.3项目进度控制

2.3.1审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

2.3.2对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

2.3.3当工期目标偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

3、项目投资控制

3.1通过对工程实施中的方案及设计的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

3.2协助建设单位做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与工程质量与形象进度结合起来。

4、项目合同管理

4.1跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

4.2对合同工期的延误和延期进行审核确认；

4.3对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

4.4根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

5、信息管理／项目文档管理

5.1做好监理日记及项目大事记；

5.2做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

5.3做好项目协调会、技术专题会等各项会议纪要；

5.4管理好实施期间的各类、各方技术文档；

5.5做好项目周报；

5.6做好监理建议书和监理通知书存档；

5.7阶段性项目总结。

6、经业主委托，负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

7、其他相关工作。

第九条　根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条款中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条　委托人应提供的工程资料：

委托人应提供本工程与监理工作有关的批准文件、批准的设计文件等（项目合同书、项目方案建议书、需求说明书、设计说明书等）。

委托人与有关单位签订的属于监理范围内的有关合同，应在签定后一周内提供副本或复印件。

第十一条　委托人应在 5 个工作日内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

第十二条　委托人的常驻代表为           ，电话：         。

第十五条　委托人原则上可向监理人提供必要的办公场地。

第十八条  监理人在委托人授权并事先征得委托人批准下，可对承包人合同规定的义务提出变更。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。

第十九条　在委托的项目范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构在收到意见和要求（包括索赔要求）之日起5日内研究出具处置意见，并在收到意见和要求（包括索赔要求）之日起10日内双方协商确定。

第二十六条　监理人在责任期内如果失职，给委托人造成损失的，监理人同意赔偿委托人的全部损失；如果委托人的损失是由于监理人和承包人（或第三人）共同造成的，监理人同意承担连带赔偿责任。

第四十条　委托人按以下方式支付监理服务费：

1、自合同签定之日期，乙方向甲方提交合同金额5%的履约保证金，按招标文件及其相关要求驻场，并提交监理大纲及实施细则后，即可提出支付申请，甲方在7个工作日内向乙方支付至合同总金额的50%。

2、所有合同验收后，乙方即可提出支付申请，甲方在7个工作日内向乙方支付至合同总金额的100%。

3、乙方须配合甲方做好项目档案材料等归档工作，待整个项目竣工验收后，乙方服务期满，即可提出支付申请，甲方在7个工作日内向乙方退还全部履约保证金。

第四十六条　本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向合同履行地的人民法院起诉）。

第四十七条 其他规定

一、 监理人须按月向委托人报送工作进展情况。报送方式和时间：每月中旬（13日前）以书面形式，监理人采用委托人提供的信息采集格式填报，并向委托人报告项目进展情况。

二、监理人保证在本合同有效期间对其为本项目监理工作的员工购买人身意外保险，保险的一切费用由监理人承担并支付。监理人保证对其为本项目工作的员工的工资报酬的按时、足额发放，保证员工切身利益不受侵犯。

监理人没有按照本条第一款的要求为员工购买人身意外保险或按时足额发放报酬的，应当承担全部相应的损失和后果。

三、未经委托人书面同意，监理人不得将本合同约定的监理工作进行转包和分包。

四、监理人在责任期内如果违约，同意按以下方法承担责任，赔偿损失：

（1）监理人未经委托人同意，无正当理由擅自不履行本合同或单方终止本合同的，按监理费的50%承担违约金责任。

（2）委托人按监理人工期进度计划，因监理人责任超过每个关键节点5天起，对超出日期按每日0.5万元赔偿，监理人还必须根据实际情况调整工期计划，3天内报委托人审核，如在后续工作中，监理人按批准调整的工期完成，已赔偿金额可作为奖金返还监理人。

（3）违约金或赔偿款从项目监理费中扣除。项目监理费不足的，委托人可继续向监理人提出索赔要求。监理人不得因此停止或中止履行合同。

（4）如果监理人违约，扣除监理费的50%作为违约金责任，不足于弥补委托人损失的，超额部分按实际损失足额向委托人支付赔偿。

（5）当监理人违约时：①委托人在违约事件发生10日内，向监理人发出书面索赔通知书以及有关证明资料；②监理人收到委托人的书面索赔通知书以及有关证明资料后，于5日内给予书面答复；③监理人收到委托人的书面索赔通知书以及有关证明资料后5日内未予答复或未对索赔提出异议的，视为该项索赔已经认可。

六、监理人在监理工作中与设计、施工等单位串通、弄虚作假谋取不正当利益或降低工程质量等损害国家利益的，依法追究监理人和其他责任人的责任。

七、本合同规定的所有违约索赔金额均应在责任确定及损失赔偿核定后30日内支付完毕。

八、本合同所称不可抗力，是指合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或者其他非委托人责任造成的爆炸、火灾、以及专用条款约定程度的风、雨、洪水、地震等自然灾害。

九、有需要时配合现场跟踪审计单位的审计工作。

十、本合同应在双方签字并加盖双方公章后生效。

十一、本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执壹份；副本陆份，各执叁份。

| 甲 方： 贵州省水文水资源局 （盖 章） | 乙 方： （盖 章） |
| --- | --- |
| 法定代表人/授权代表：（签字） | 法定代表人/授权代表：（签字） |
| 地 址：贵阳市南明区西湖巷29号 | 地 址： |
| 开户行： | 开户行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 税 号： | 税 号： |
| 邮 编：550002 | 邮 编： |
| 项目负责人： 联系人： | 项目负责人： 联系人： |
| 手 机： | 手 机： |
| 座 机： | 座 机： |
| 传 真： | 传 真： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

## 廉政合同

项目名称：贵州省2024年取水监测计量体系建设项目监理合同

项目地址：贵阳市南明区西湖巷29号

甲方：贵州省水文水资源局

乙方：

为加强重点项目建设中的廉政建设，规范项目建设有关各方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关项目建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政合同。

第一条  甲方工作人员在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定:

（一）不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

（二）不准参加乙方安排的超标准宴请及健身、娱乐等活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）配偶、子女不得从事与乙方承包本项目有关的设备材料供应、项目分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求承包人购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。

（六）其它与项目有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

第二条  甲方应与乙方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定:

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品。

（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

（五）其它与项目有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

第三条  甲乙双方不得违反项目管理规章制度，不得为获取不正当利益，就项目费用、材料供应、工程量变动、项目验收、项目质量等问题相互串通，损害国家、集体或他人利益。

第四条  甲乙双方发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利。情节严重的，有向对方上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第五条	违约责任

（一）甲方工作人员有违反本合同第一条、第三条行为的，监督单位按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本合同第二条、第三条行为的，承包人五年内不得进入本单位招标投标市场。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）乙方将部分辅助项目依法分包的，承包人与分包单位就合同的履行承担连带责任。

第六条  本合同作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力，各方签署后立即生效，项目决算审计后合同效力终止。

第七条  本合同书正本一式贰份，甲乙双方各执壹份；副本陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

## 保密协议

项目名称：贵州省2024年取水监测计量体系建设项目监理合同

项目地址：贵阳市南明区西湖巷29号

甲方：贵州省水文水资源局

乙方：

鉴于本项目的开发建设，在开发过程中甲方提供的基础信息、数据、信息资源等可能含有涉密信息，为确保甲方保密信息不被泄露，保护甲方的秘密，根据国家法律和有关法规，经甲乙双方协商一致，甲乙双方签订如下保密协议：

一、保密内容和范围

1、乙方在项目开发期间内研究发明的科研成果；

2、与项目相关的一切信息，包括但不限于：项目需求调研、设计方案、实施方案、实施计划、甲方决策、数据库、技术文档、系统程序、源代码、图纸等；

4、甲方在项目开发过程中为乙方提供的所有的基础信息、数据、信息资源等，重点包括水文基础信息、水文业务信息、水文监测信息、水文空间信息等；

5、乙方工作或参与项目期间，因工作关系而获得、交换的保密性信息以及其他一切与甲方有关的信息。

二、乙方保密义务

1、不得刺探与本职工作或本身业务无关的甲方保密信息；不得向任何第三人披露甲方保密信息；

2、不得利用软件技术优势，为甲方系统植入木马，隐藏后门等非法手段，影响甲方软件系统的正常使用和安全性，造成损失的，一经发现，甲方有权向乙方要求经济赔偿和提起法律诉讼；

3、不得使任何第三人（包括甲方单位内部员工）获得、使用或计划使用甲方保密信息，即除了得到甲方单位书面指示外，不得直接或间接向单位内部、外部的人员泄露甲方保密信息；

4、项目完成/终止后或甲方与乙方的劳动合同终止或解除后，乙方应继续履行本协议，保守其已经知悉的甲方保密信息，否则甲方将依法追究乙方和获知甲方保密信息的第三方的全部法律责任；

5、不得以明示或默示、作为或不作为的方式允许或协助任何第三人获取、使用甲方保密信息；

6、非工作之必须，不得复制、摘录、拷贝或擅自向外携带包含甲方保密信息内容的文件、信函、磁盘、光盘、移动硬盘或U盘等；

7、因工作需要保管、接触的有关文件应妥善保存，未经许可不得超出工作范围使用，如发现甲方保密信息被泄露或因自己过失泄露的，应采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向甲方报告；

8、乙方在职期间或参与项目，不得擅自实施可能侵犯第三方知识产权的行为，若因乙方行为导致甲方遭受第三方的侵权指控时，甲方因此而承担侵权赔偿责任的，有权向乙方追偿。

9、本保密协议不免除乙方与甲方签订的其他合同、协议约定的保密义务。

三、文件退还

如果双方结束或提前终止本项目合作，乙方应在项目合作结束或提前终止后的10日内，向甲方退还全部保密信息及其全部副本（不论其是否是在计算机磁盘、光盘读取器、光盘、硬盘或软件中或在纸张载体上存储、保存或记录的）；如果乙方退还上述保密信息及其全部副本为不可行，则该乙方应将其销毁，或者从计算机或其他电子系统中将其删除或抹掉。

四、职务成果知识产权归属

双方确认，乙方在甲方工作或参与项目期间，因履行职务或者主要是利用甲方的物质技术条件、业务信息等产生的发明创造、作品、软件、技术秘密，有关的知识产权均属于甲方所有。甲方可以在其业务范围内充分自由地利用这些发明创造、作品、软件、技术秘密。

乙方享有有关的发明权、署名权（依照法律规定应由甲方署名的除外）等民事权利或精神权利。

五、保密期限

甲乙双方确认，乙方的保密义务自乙方参与该项目或接触、知悉甲方保密信息之日（二者以在先者为准）起开始，至上述保密信息依法公开或被公众知悉时止。

乙方的保密义务并不因该项目完成/终止或甲方与乙方的劳动合同终止或解除而免除。

六、救济途径和争议的解决

如果发生违约，双方同意如下内容：

1、“违约方”应当按照“另一方”的指示采取有效的方法对该技术信息进行保密，所需费用由“违约方”承担；

2、因违反此协议，造成一定经济损失，“违约方”应赔偿一定数额的违约金。

由本协议产生的一切争议由双方友好协商解决。协商不成，可通过仲裁或诉讼的方式解决。

# 第七部分  响应文件格式

（固定格式）

贵州省2024年取水监测计量体系建设项目监理

响 应 文 件

（正本/副本）

采购项目名称：

采购项目编号：

投标单位名称：                              （加盖公章）

地        址：

联   系   人：

联  系 电 话：

响应文件目录

1、投标函………………………………………………………………………………………………38

2、法定代表人授权书…………………………………………………………………………………39

3、报价一览表…………………………………………………………………………………………40

4、磋商投标人基本情况表……………………………………………………………………………41

5、投标人资格证明文件………………………………………………………………………………42

6、商务评分材料………………………………………………………………………………………43

7、技术评分材料………………………………………………………………………………………44

8、投标人需提供其他证明文件以及认为有必要的补充资料………………………………………45

（固定格式）

一、投标函

贵州省水文水资源局：

根据                               （项目名称）                   （项目编号），签字代表                       （姓名及身份证号码）经正式授权，并代表投标人                 （投标人名称）提交下述文件正本壹份、副本贰份：

据此函，签字代表宣布同意如下：

①愿按照磋商文件中的投标人须知、合同条款、采购内容及要求、工期等要求提供所需招标项目，总报价为人民币（大写）：                   万元整。

②如果我方成交，我方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

③我方已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

④我方投标文件自磋商日起有效期为60个日历日。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

⑤我方同意提供按照贵方可能要求的与其服务有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低报价的单位或收到的任何竞标。

⑥与本次采购有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                        邮编：

电话：                        传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称（加盖公章）：

日      期：      年     月    日

（固定格式）

二、法定代表人授权书

贵州省水文水资源局：

兹委派我单位               （姓名），全权代表我单位处理贵公司组织的      （项目名称）项目竞争性磋商活动（项目编号：               ），全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。（授权人无转委权）。

附授权代表情况：

姓  名：            性  别：        职  务：

身份证号：

通讯地址：

电  话：                           传  真：

手  机：

法定代表人（签字）：

投标人：    （加盖公章）

年   月   日

后附法定代表人身份证及被委托人身份证复印件加盖公章

三、政府采购报价一览表（格式）

投标人名称：                        (加盖公章)

项目名称：

项目编号：                                                         单位：（元）

| 序号 | 服务名称（内容） | 投标总价 |
| --- | --- | --- |
| 合计金额： 元 |  |  |
| 优惠（折扣）金额： 元 |  |  |
| 最终投标总价（人民币大写）： |  |  |
| 工期（日历日）： |  |  |
| 建设地点： |  |  |
| 优惠条件及备注: |  |  |

投标人法定代表人或授权代表签字：

职务：               日期：

注：1、本表所填报价均应包括其他所有费用；

2、请投标人另将一份报价一览表单独密封后与磋商文件正本装在一起便于磋商；

3、此表可自行扩展。

四、磋商投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 姓名 |  |  |  | 职务 |  |  |  |  |  | 职称 |  |  |
| 技术负责人 |  | 姓名 |  |  |  | 职务 |  |  |  |  |  | 职称 |  |  |
| 专业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  | 资质等级证书编号 |  |  |  |  |  |  |
| 法人营业执照证号 |  |  |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户行名称 |  |  |  |  |  |  |  | 银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 单位 总人数 （人） |  | 其 中 | 总监理工程师（人） |  |  |  |  |  |  | 高级职称人员（人） |  |  |  |  |
|  |  |  | 监理工程师（人） |  |  |  |  |  |  | 中级职称人员（人） |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他（人） |  |  |  |  |  |  | 初级职称人员（人） |  |  |  |  |
| 近三年监理合同总价 |  |  |  | 万元人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投 标 人：             （全称）

（盖章）

法定代表人（或授权代表人）：        （签名）

年   月   日

注：本表后应附有单位简介，并加盖公章。

五、投标人资格证明文件

①营业执照或事业单位法人证书（复印件加盖公章）；

②参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自行承诺，格式自拟）；

③具有水利工程施工监理资质；

④具有履行合同所必需的人员、设施设备和专业技术能力的承诺函；

⑤具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年或2023年财务审计报告）；

⑥有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录（提供2024年任意一个月的缴税证明及社保缴纳凭证）

⑦法律、行政法规规定的其他条件。

六、商务评分材料

1、相关业绩：

投标人2021年至今类似项目业绩；

注：提供合同扫描件或中标通知书（复印件加盖公章）。

2、监理人员配置

注：拟投入人员提供相关资格证书或登记证书复印件，且在投标单位缴纳的2024年任意一个月的社保证明复印件，并加盖投标单位公章。

拟参加本工程监理工作的监理人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 从事监理工作年限 | 监理资格证书编号 | 拟任职务 | 拟进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表应加盖投标人公章。

2、此表可自行扩展。

七、技术评分材料

监理技术文件；

监理大纲应包括（但不限于）下列内容：

一、监理工程概况；

二、监理范围和服务内容，监理依据；

三、监理机构设置（框图）、组成人员名单，监理人员岗位职责；

四、监理工作程序、方法和制度；

五、监理人员进场工作计划表；

六、质量、安全、投资、进度、环境控制措施；

七、合同、信息管理方案；

八、组织协调内容及措施；

九、监理工作重点与难点分析及对策；

十、拟投入的监理设施、设备及配置计划。

八、投标人认为有必要的补充资料